PLANEAMENTO

# Fase 1: Levantamento de Requisitos

24/12 – 24/12

# Fase 2: Planeamento

25/12 – 25/12

# Fase 3: *DESIGN*

26/12 – 28/12

# Fase 4: Implementação

29/12 – 5/1: Primeira Fase (Primeira tela)

6/1 – 15/1: segunda Fase (Primeira tela mobile)

28/1 – 15/2: Terceira fase (Eventos da primeira tela)

16/2 – 7/3: Estudar Banco de dados

8/3 – 15/3: Quarta fase (Conectar a primeira tela ao banco de dados)

16/3 – 5/4: Quinta Fase (Segunda Tela desktop e mobile)

6/4 – 20/4: Sexta Fase (Terceira tela (look e eventos) e link com a segunda tela)

21/4 – 15/5: Sétima Fase (Tela de dashboard (look e eventos) e link com a segunda tela)

16/5 – 16/6: Conexão com banco de dados e correcção de bugs

# Fase 5: Testes Unitários

17/6 – 30/6: Estudar e fazer testes unitários

# Fase 6: Integração

1/7 – 1/8: Conectar o desktop com mobile

# Fase 7: Testes de Sistema

2/8 – 5/8

# Fase 8: Produção

9/10

# Fase 9: Manutenção e Atualizações

# Fase 10: Documentação

6/8 – 6/9